DODATOK č. 1

k zmluve o dielo uzavretej dňa 1. 9. 2026 pod číslom ZoD-2026/014

Článok I

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Ján Novák, s miestom podnikania Modelová 1, 811 01 Bratislava, IČO: 99000008

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Modelová spoločnosť 2, s. r. o., so sídlom Modelová 2, 811 01 Bratislava, IČO: 99000016, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 99002/B, v mene ktorej koná Peter Kováč, konateľ

(ďalej len „objednávateľ“)

(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II

Úvodné ustanovenia

1.	Zmluvné strany uzavreli dňa 1. 9. 2026 zmluvu o dielo č. ZoD-2026/014, ktorej predmetom je dielo Rekonštrukcia kúpeľne v byte č. 12 (ďalej len „zmluva“).

2.	Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy v rozsahu tohto dodatku.

Článok III

Predmet dodatku

1.	V zmluve sa článok II bod 2 mení tak, že:

a)	dielo sa rozširuje o tieto práce a výkony: obklad chodby (12 m²) vrátane penetrácie a škárovania

2.	V zmluve sa článok IV bod 1 mení tak, že cena za dielo je 3 500 € (slovom: tritisícpäťsto eur); doterajšia cena bola 3 000 €. Ostatné podmienky určenia ceny a platobné podmienky vrátane uplatnenia dane z pridanej hodnoty zostávajú nezmenené.

3.	Dôvod zmeny ceny: rozšírenie diela podľa bodu 1 tohto dodatku

4.	V zmluve sa článok III bod 1 mení tak, že zhotoviteľ dokončí a odovzdá dielo najneskôr dňa 15. 12. 2026; doterajší termín bol 30. 11. 2026.

5.	Dôvod zmeny termínu: rozšírenie rozsahu diela o obklad chodby

Článok IV

Záverečné ustanovenia

1.	Ustanovenia zmluvy, ktoré tento dodatok nemení, zostávajú v platnosti bez zmeny.

2.	Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

3.	Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane aspoň jeden.

4.	Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

| V ........................ dňa ................ .............................................. Zhotoviteľ Ján Novák | V ........................ dňa ................ .............................................. Objednávateľ Modelová spoločnosť 2, s. r. o., Peter Kováč, konateľ |
| --- | --- |